План текущего ремонта 2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование работ | срок вып. | Стои-мость | Выпол-нение |
| 1 | Герметизация наружной стены в подъезде 1( 8 и 9 эт.) | 01.07.15. | 200 000р | 03.09.15. 102 998,90 |
| 2 | Ремонт части крыши над п.6 | 01.07.15 | 50 000р. | 20 000р. |
| 3 | Проведение опрессовки и промывки системы отопления | 01.09.15. | 100 000р. | Ст-ть насоса 8 т. руб |
| 4 | Установка видеокамер | 3 квартал | 50 000р. | 49788,00 р  24.08.15. |
| 5 | Непредвиденные расходы  ремонт межпанельных швов | в течение года | 100 000р. | 37200 р. |
|  | ИТОГО: |  | 500 000р. | 217986,90 |